BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT REPORT MEETING

GVHD: 	ThS. Trần Nhật Vinh

Nhóm SVTH:	Lê Xuân Khoa	28219026070

Hoàng Minh Khánh	28211106064

Đỗ Trương Hồng Duyên	28211104699

Phan Dương Phương Duy	28211105927

Phan Đình Rin	28211104687

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 12/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 12/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 13/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng, xây dựng proposal | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 13/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 14/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận và đánh giá proposal document.

- Xây dựng Project Plan document

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 14/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 15/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Project Plan document.

- Xây dựng User story document

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Project Plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 15/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 16/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá User story document

- Xây dựng Product-Backlog document

- Xây dựng database

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá User story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Product-Backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 16/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân tích sprint 1.

- Xây dựng test plan document.

- Đánh giá Product-Backlog document.

- Đánh giá database

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân tích sprint 1 | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Product-Backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá database | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 17/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 20/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

-    Xây dựng GUI.

- Design sprint 1 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Design test case của sprint 1    - Xây dựng prototype.

- Báo cáo tiến độ coding

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Design sprint 1 interface. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Báo cáo tiến độ coding | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 20/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 27/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Design sprint 1 interface.

- Đánh giá Design test case sprint 1       - Báo cáo tiến độ coding

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Design sprint 1 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Báo cáo tiến độ coding | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 27/03/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 08/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã Fail | Lê Xuân Khoa | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 08/04/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản	Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 10/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 2		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 2 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Design test case của sprint 2    - Xây dựng prototype.

- Coding “Chức năng ở sprint 2”

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 2 interface. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding các chức năng ở sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 10/04/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 15/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Design sprint 2 interface.	- Đánh giá test plan document.

- Đánh giá Design test case sprint 2       - Báo cáo tiến độ coding

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Design sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá test plan document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Báo cáo tiến độ coding | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 15/04/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 29/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review sprint 2

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã Fail | Lê Xuân Khoa | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 29/04/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản	Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 01/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng sprint 3		- Xây dựng GUI.

- Design sprint 3 interface.	- Xây dựng test plan document.

- Design test case		           - Xây dựng prototype.

- Coding “Chức năng ở sprint 3”

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 3 interface. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding các chức năng ở sprint 3 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 01/05/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 06/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Design sprint 3 interface.	- Đánh giá test plan document.

- Đánh giá Design test case		- Báo cáo tiến độ coding

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Design sprint 3 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá test plan document. | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Design test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Báo cáo tiến độ coding | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 06/05/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin

Ngày họp: 14/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/05/2026

Ghi lại bởi: Phan Dương Phương Duy

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Lê Xuân Khoa

- Thành viên:

- Hoàng Minh Khánh

- Đỗ Trương Hồng Duyên

- Phan Dương Phương Duy

- Phan Đình Rin

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| - Đánh giá các product backlog đã Pass - Đánh giá các product backlog đã Fail | Lê Xuân Khoa | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Phan Dương Phương Duy | 14/05/2026 |

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản	Hoàng Minh Khánh	Phan Dương Phương Duy