BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT TEST PLAN

GVHD: 	ThS. Trần Nhật Vinh

Nhóm SVTH:	Lê Xuân Khoa	28219026070

Hoàng Minh Khánh	28211106064

Đỗ Trương Hồng Duyên	28211104699

Phan Dương Phương Duy	28211105927

Phan Đình Rin	28211104687

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Nhật Vinh Email: trannhatvinh88@gmail.com Phone: 0918577644 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Xuân Khoa Email: lekhoa335@gmail.com Tel: 0935005033 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Hoàng Minh Khánh | hoangminhkhanhhg9999@gmail.com | 0852803929 |
| Thành Viên | Đỗ Trương Hồng Duyên | mynameisduyen2k4@gmail.com | 0773556016 |
|  | Phan Dương Phương Duy | phuongduy13092004@gmail.com | 0339790253 |
|  | Phan Đình Rin | phandinhrin.100104@gmail.com | 0795663013 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Phan Dương Phương Duy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Dương Phương Duy | 20/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Dương Phương Duy | 14/05/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trần Nhật Vinh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Xuân Khoa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Hoàng Minh Khánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đỗ Trương Hồng Duyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Dương Phương Duy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đình Rin | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập.

- Đăng xuất

- Đổi mật khẩu.

- Quản lý nhân viên

- Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên

- Quản lý phòng ban

- Bảng điều khiển.

- Trang cá nhân

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Lịch sử chấm công

- Quản lý chấm công.

- Xin nghỉ phép.

- Quản lý đơn nghỉ phép.

- Lịch sử lương.

- Quản lý lương.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý gửi thông báo

- Quản lý hợp đồng

- Hợp đồng cá nhân

- Danh sách tuyển dụng

- Quản lý tin tuyển dụng.

- Cửa sổ chatbot

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 09/04/2026 | 45 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Duy |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 16 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử đổi mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý nhân viên | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Rin |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử bảng điều khiển | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Thiết kế trường quản lý phòng ban | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang cá nhân | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khoa |
| 1.3 | Testing | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Khánh |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Duy |
|  | Kiểm tra quản lý nhân viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Kiểm tra Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Kiểm tra quản lý phòng ban | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Kiểm tra bảng điều khiển | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Kiểm tra trang cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Duy |
| 1.4 | Re-testing | 04/04/2026 | 07/04/2026 | 13 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Khoa |
|  | Kiểm tra đổi mật khẩu | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Kiểm tra lại Quản lý nhân viên | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Kiểm tra lại Quản lý phòng ban | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Kiểm tra lại bảng điều khiển | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Kiểm tra trang cá nhân | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Rin |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 10/04/2026 | 29/04/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Duy |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lịch sử chấm công | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý chấm công. | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xin nghỉ phép | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đơn nghỉ phép | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lịch sử lương | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử Quản lý Lương. | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duyên |
| 1.3 | Testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra lịch sử chấm công | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Kiểm tra quản lý chấm công | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Kiểm tra xin nghỉ phép | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Kiểm tra quản lý đơn nghỉ phép | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Kiểm tra lịch sử lương | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Kiểm tra Quản lý lương | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khoa |
| 1.4 | Re-testing | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra chấm công | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Kiểm tra quản lý chấm công | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Khánh |
|  | Kiểm tra xin nghỉ phép | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Duy |
|  | Kiểm tra quản lý đơn nghỉ phép | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Kiểm tra lịch sử lương | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Khoa |
|  | Kiểm tra quản lý lương | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Rin |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 01/05/2026 | 14/05/2026 | 33 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 4 | Duy |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 11 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý và gửi thông báo | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hợp đồng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho hợp đồng cá nhân | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách tuyển dụng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tin tuyển dụng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cửa sổ chatbot | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Duyên |
| 1.3 | Testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra quản lý và gửi thông báo | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Kiểm tra quản lý hợp đồng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Kiểm tra hợp đồng cá nhân | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Kiểm tra danh sách tin tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Kiểm tra Quản lý tin tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Kiểm tra cửa sổ chatbot | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khoa |
| 1.4 | Re-testing | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 6 |  |
|  | Kiểm tra quản lý và gửi thông báo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Khánh |
|  | Kiểm tra quản lý hợp đồng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Rin |
|  | Kiểm tra hợp đồng cá nhân | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Duy |
|  | Kiểm tra danh sách tin tuyển dụng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Duyên |
|  | Kiểm tra quản lý tin tuyển dụng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Khánh |
|  | Kiểm tra cửa sổ chatbot | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Rin |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 4GB ram | Windows 10 trở lên, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Hoàng Minh Khánh | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Xuân Khoa Đỗ Trương Hồng Duyên Phan Dương Phương Duy Phan Đình Rin | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Lê Xuân Khoa Đỗ Trương Hồng Duyên Phan Dương Phương Duy Phan Đình Rin | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |