BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT PROPOSAL

GVHD: 	ThS. Trần Nhật Vinh

Nhóm SVTH:	Lê Xuân Khoa	28219026070

Hoàng Minh Khánh	28211106064

Phan Dương Phương Duy	28211105927

Phan Đình Rin	28211104687

Đỗ Trương Hồng Duyên	28211104699

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Nhật Vinh Email: trannhatvinh@dtu.edu.vn Phone: 0918577644 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Xuân Khoa Email: lekhoa335@gmail.com Tel: 0355349940 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Lê Xuân Khoa | lekhoa335@gmail.com | 0935005033 |
| Thành viên | Hoàng Minh Khánh | hoangminhkhanhhg9999@gmail.com | 0869256153 |
|  | Đỗ Trương Hồng Duyên | mynameisduyen2k4@gmail.com | 0905033108 |
|  | Phan Dương Phương Duy | phuongduy13092004@gmail.com | 0387631729 |
|  | Phan Đình Rin | phandinhrin.100104@gmail.com | 0833465336 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Đỗ Trương Hồng Duyên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đỗ Trương Hồng Duyên | 17/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Đỗ Trương Hồng Duyên | 18/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Giảng viên hướng dẫn | Trần Nhật Vinh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Xuân Khoa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Xuân Khoa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Hoàng Minh Khánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đỗ Trương Hồng Duyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Dương Phương Duy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đình Rin | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục đích	5

1.2. Phạm vi	5

1.3. Tham khảo	5

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

2.1. Lý do chọn đề tài	7

2.2. Định nghĩa dự án	7

2.3. Giải pháp đề xuất	7

2.3.1. Mục tiêu dự án	8

2.3.2. Hoạt động của ứng dụng	8

2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	9

2.3.4. Mô tả	10

2.3.5. Các công nghệ ràng buộc	11

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	11

3.1. Định nghĩa Scrum	11

3.1.1. Mô tả Scrum	12

3.1.2. The artìacts	12

3.1.3. Process (Quá trình)	13

3.2. Kế hoạch tổng thể	13

3.3. Quản lý tổ chức	14

3.3.1. Nguồn nhân lực	14

3.3.2. Phi nhân lực	15

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Website hỗ trợ chủ doanh nghiệp các công việc chuyên môn như thống kê, quản lý nhân sự, theo dõi bảng lương và chấm công,... v.v. Website giúp cho người sử dụng tiết kiệm được thời gian, tra cứu thông tin nhanh chóng, các thao tác quản lý và tương tác với hệ thống trở nên đơn giản hơn.

Website được xây dựng với các yếu tố chính: dễ hiểu, giao diện trực quan và dễ sử dụng cho mọi nhân viên khi truy cập. Giúp công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp trở nên tối ưu hơn, các quy trình nội bộ được vận hành một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Website được xây dựng phục vụ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tối ưu hóa quản lý nội bộ. Hệ thống cung cấp các tính năng như: quản lý thông tin nhân viên, chấm công, tính lương, tra cứu dữ liệu qua AI Chatbot và quản lý tài khoản nhân viên. Website hoạt động trên nền tảng ReactJS, hỗ trợ đa thiết bị, phù hợp với môi trường làm việc hiện đại.

  - Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | ReactJS & Vite | https://vitejs.dev/ |
| 4 | NodeJS (Express) | https://nodejs.org/en/docs |

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

  - Lý do chọn đề tài

Hiện nay, quản trị nguồn nhân lực là một phần không thể thiếu trong sự vận hành của bất kỳ doanh nghiệp nào. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu số hóa quy trình quản lý nhân sự qua internet ngày càng tăng, nên chúng em chọn đề tài này nhằm giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể quản lý đội ngũ nhân viên chỉ với những thao tác đơn giản trên website. Hệ thống cung cấp thông tin nhân sự, bảng lương và chấm công một cách nhanh chóng, đầy đủ; chỉ với một vài thao tác click chuột hoặc hỏi đáp qua AI Chatbot, người dùng đã có thể tìm được dữ liệu mình cần, từ hồ sơ cá nhân đến các chính sách công ty, phù hợp với mọi cấp độ quản lý và nhân viên.

Thỏa mãn nhu cầu tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác là thành công mà website mang đến. Phần mềm được xây dựng với định hướng giúp việc quản trị nội bộ của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và nhanh gọn hơn, không mất nhiều thời gian và công sức cho các thủ tục giấy tờ thủ công. Không chỉ vậy, nó còn giúp các doanh nghiệp tạo dựng được sự chuyên nghiệp, mở rộng khả năng tương tác giữa ban lãnh đạo và nhân viên, nhận phản hồi và giải đáp thắc mắc thuận tiện hơn qua trí tuệ nhân tạo, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

  - Định nghĩa dự án

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin” là một nền tảng quản trị nội bộ trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý con người và giảm thiểu các tác vụ hành chính thủ công. Hệ thống này sẽ tích hợp công nghệ AI Chatbot để tự động giải đáp thắc mắc của nhân viên về chính sách, ngày phép, bảng lương và hệ thống xác thực qua Google Login nhằm đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện. Các chức năng chính bao gồm quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý phòng ban, theo dõi chấm công, tính toán bảng lương, tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu dữ liệu thời gian thực, quản lý khen thưởng kỷ luật và phân quyền người dùng chặt chẽ.

  - Giải pháp đề xuất

- Hệ thống website quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

•  Người dùng có thể đăng nhập vào website thông qua tài khoản được cấp để cập nhật hồ sơ cá nhân, theo dõi bảng lương, thực hiện chấm công hằng ngày và nhận hỗ trợ tra cứu từ AI chatbot.

•  AI chatbot hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các chính sách công ty, hướng dẫn quy trình nội bộ và tra cứu nhanh các thông tin cá nhân như số ngày phép còn lại hoặc chi tiết lương.

•  Nhà quản trị có quyền quản lý hồ sơ nhân viên, sơ đồ tổ chức phòng ban, cấu hình bảng lương, phê duyệt đơn từ và theo dõi báo cáo thống kê tình hình nhân sự.

- Công nghệ thực hiện: ReactJS, NodeJS (Express).

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

    - Mục tiêu dự án

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin” hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng nền tảng quản trị nguồn nhân lực hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp số hóa các quy trình vận hành nội bộ.

- Tích hợp AI chatbot giúp giải đáp thắc mắc về chính sách và tra cứu thông tin nhân sự tự động 24/7.

- Quản lý hồ sơ nhân viên, bảng lương, chấm công và sơ đồ tổ chức một cách khoa học và hiệu quả.

- Nâng cao trải nghiệm làm việc của nhân viên, tối ưu hóa hiệu suất quản lý và giảm thiểu sai sót trong công tác hành chính.

    - Hoạt động của ứng dụng

-  Hệ thống có 4 tác nhân chính: Khách vãng lai, Nhân viên, Quản lý (Manager) và Quản trị viên (Admin).

• Đối với Khách vãng lai: (1) Khi khách vãng lai truy cập vào hệ thống để xem các thông tin giới thiệu về doanh nghiệp hoặc tin tức tuyển dụng, hệ thống sẽ phản hồi (2) bằng cách hiển thị các vị trí đang tuyển dụng và mô tả công việc tương ứng.

• Đối với Nhân viên: (1) Khi nhân viên đăng nhập qua tài khoản được cấp để thực hiện các yêu cầu như chấm công, xem bảng lương, cập nhật hồ sơ cá nhân hoặc tra cứu qua AI Chatbot, hệ thống sẽ phản hồi (2) thông qua giao diện cá nhân trực quan và phản hồi tự động của chatbot, đồng thời lưu trữ dữ liệu biến động nhân sự theo.

• Đối với Quản lý: (1) Khi trưởng phòng truy cập để thực hiện các nghiệp vụ quản lý đội ngũ như duyệt đơn xin nghỉ phép, kiểm tra bảng công của bộ phận hoặc xem báo cáo nhân sự nội bộ, hệ thống sẽ xử lý và phản hồi (2) bằng cách hiển thị danh sách chờ duyệt và các biểu đồ thống kê năng suất của phòng ban.

• Đối với Quản trị viên (Admin): (3) Khi quản trị viên kiểm tra các yêu cầu và hoạt động tổng thể trên website, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu, xử lý và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (4) thông qua các báo cáo quản trị cấp cao, quản lý danh sách tài khoản, thiết lập cấu hình lương và giám sát hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống.

-  Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Website quản lý hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin gồm 4 tác nhân: Khách vãng lai, Nhân viên, Quản lý (Manager), Quản trị viên (Admin).

• Khách vãng lai: (1) Gửi yêu cầu xem tin tuyển dụng, chi tiết công việc hoặc thông tin giới thiệu công ty. Hệ thống sẽ (2) phản hồi bằng cách hiển thị danh sách tin tuyển dụng, nội dung chi tiết và thông tin doanh nghiệp.

• Nhân viên: (1) Gửi thông tin đăng nhập, yêu cầu tra cứu hồ sơ cá nhân, lịch sử chấm công, bảng lương hoặc gửi đơn xin nghỉ phép và đặt câu hỏi cho AI chatbot. Hệ thống (2) phản hồi kết quả đăng nhập, hiển thị thông tin tra cứu, xác nhận gửi đơn và trả lời từ chatbot.

• Quản trị viên (Admin): (3) Gửi các yêu cầu quản trị hệ thống (nhân viên, phòng ban, lương, tài khoản, thông báo) và thực hiện duyệt đơn nghỉ phép. Hệ thống (4) trả về báo cáo bảng điều khiển (Dashboard), kết quả cập nhật dữ liệu và thông báo trạng thái xử lý.

• Quản lý (Manager): (3) Gửi yêu cầu theo dõi nhân sự, quản lý hợp đồng, chấm công và lương trong phạm vi quyền hạn. Hệ thống (4) phản hồi qua giao diện quản lý và các báo cáo thống kê tương ứng.

    - Các chức năng cơ bản của hệ thống

2.3.3.1 Người dùng hệ thống :

1. Nhân viên đã có tài khoản:

- Cá nhân, tổ chức đang làm việc tại doanh nghiệp

- Đăng nhập, đăng xuất

- Đổi mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Xem lịch sử chấm công

- Tạo đơn xin nghỉ phép

- Quản lý thông tin cá nhân

- Xem lịch sử lương và hợp đồng lao động cá nhân.

- Nhận thông báo từ hệ thống.

- Chatbot AI

2. Khách hàng vãng lai:

- Xem danh sách tuyển dụng.

- Xem chi tiết tin tuyển dụng.

- Chatbot AI

3. Quản lý (Manager)

- Đăng nhập, đăng xuất.

- Bảng điều khiển (Dashboard) thống kê.

- Tạo đơn xin nghỉ phép và quản lý đơn nhân viên (cấp dưới).

- Thực hiện chấm công cho nhân viên.

-  Đánh giá nhân viên.

- Gửi thông báo.

- Quản lý bảng lương và hợp đồng lao động.

2.3.3.2. Quản trị viên

- Đăng nhập, đăng xuất.

- Bảng điều khiển (Dashboard) thống kê.

- Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên.

- Quản lý hồ sơ nhân viên.

- Quản lý sơ đồ phòng ban.

- Quản lý dữ liệu chấm công.

- Quản lý đơn nghỉ phép (Phê duyệt/Từ chối).

- Quản lý bảng lương và hợp đồng lao động.

- Quản lý tin tuyển dụng.

- Quản lý và gửi thông báo hệ thống.

- Phân quyền người dùng.

    - Mô tả

- Hệ thống website kinh doanh thiết bị điện tử tích hợp AI chatbot và thanh toán online gồm 3 tác nhân chính: Khách hàng, Khách vãng lai và Quản trị viên.

• Khách hàng: (1) Khi khách hàng truy cập vào website, tìm kiếm sản phẩm, nhận tư vấn từ AI chatbot, đặt hàng hoặc thanh toán, hệ thống sẽ phản hồi (2) bằng cách hiển thị thông tin phù hợp hoặc xác nhận đơn hàng, đồng thời lưu dữ liệu giao dịch theo (5).

• Khách vãng lai: (1) Khi khách vãng lai truy cập website để xem danh mục sản phẩm hoặc nhận tư vấn từ AI chatbot, hệ thống sẽ phản hồi (2) .

• Quản trị viên: (3) Khi quản trị viên theo dõi và kiểm tra hoạt động trên hệ thống, hệ thống sẽ xử lý các yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đơn hàng, sản phẩm và khách hàng, sau đó phản hồi (4) để hỗ trợ quản lý và tối ưu vận hành website.

- Hệ thống website quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI tra cứu thông tin gồm 4 tác nhân chính: Khách vãng lai, Nhân viên, Trưởng phòng và Quản trị viên.

• Khách vãng lai: (1) Khi khách vãng lai truy cập website để xem danh mục tin tuyển dụng hoặc nhận tư vấn chung từ AI chatbot, hệ thống sẽ phản hồi (2) bằng cách hiển thị thông tin chi tiết và gợi ý các vị trí phù hợp. Dữ liệu truy cập sẽ được lưu trữ theo (5) để hỗ trợ phân tích nhu cầu tuyển dụng.

• Nhân viên: (1) Khi nhân viên truy cập hệ thống để chấm công, xem bảng lương hoặc sử dụng AI chatbot tra cứu chính sách, hệ thống sẽ phản hồi (2) bằng cách hiển thị thông tin cá nhân phù hợp hoặc xác nhận trạng thái công việc, đồng thời lưu trữ dữ liệu biến động nhân sự theo (5).

• Quản lý (Manager): (1) Khi trưởng phòng truy cập để phê duyệt đơn từ của cấp dưới hoặc theo dõi tiến độ làm việc của bộ phận, hệ thống sẽ phản hồi (2) bằng cách cập nhật trạng thái phê duyệt và hiển thị báo cáo nhân sự nội bộ, đồng thời lưu trữ các thay đổi quản lý theo (5).

• Quản trị viên: (3) Khi quản trị viên theo dõi và kiểm tra hoạt động trên hệ thống, hệ thống sẽ xử lý các yêu cầu, kiểm tra dữ liệu hồ sơ, bảng lương và cấu hình hệ thống, sau đó phản hồi (4) để hỗ trợ công tác quản trị và tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp.

    - Các công nghệ ràng buộc

      - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: NodeJS (Express), Html, Css, ReactJS & Vite.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

      - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

      - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: NodeJS (Express), ReactJS & Vite.

- KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

  - Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

    - Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

  - Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 13/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 15/03/2026 | 23/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 05/03/2026 | 05/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 06/03/2026 | 23/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 43 ngày | 24/03/2026 | 07/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 15 ngày | 24/03/2026 | 07/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 15 ngày | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 13 ngày | 23/04/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 08/05/2026 | 08/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 09/05/2026 | 12/05/2026 |

  - Quản lý tổ chức

    - Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Trần Nhật Vinh |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Hoàng Minh Khánh Đỗ Trương Hồng Duyên Phan Dương Phương Duy Phan Đình Rin |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Xuân Khoa |

    - Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 17/03/2026 |
| 2 | NodeJS (Express) | Programing Language | Yes | 1 |  | 17/03/2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 17/03/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 17/03/2026 |